## Slide 1
项目执行跟踪表线上化方案
多角色协同 · 审批闭环 · 动态管控
Wood China 业务平台 · 2026.05

## Slide 2
目录
01
业务痛点与核心目标
02
角色分工与权限体系
03
填报与审批流转闭环
04
智能高亮与数据管控

## Slide 3
01
业务痛点与核心目标

## Slide 4
核心目标
从分散表格走向统一平台，消除数据孤岛
数据不一致
CRB 合同额与线下 Excel 手工填报存在差异，多版本导致信任危机。
权限无管控
全员可编辑导致误操作，缺乏细粒度的字段级权限保护。
追溯困难
历史数据覆盖后无法找回，缺乏审批快照与审计日志。
协同低效
邮件反复收发 Excel，版本汇总耗时耗力。

## Slide 5
02
角色分工与权限体系

## Slide 6
角色矩阵
六大角色协同，实现业务填报与财务核算权责分离
🛡️ 系统管理员
系统运维、特批解锁、报表配置
💰 财务审核
每月 1-3 日专属，全量核对开票/回款
👥 板块管理员
板块数据汇总、异常处理、CRB 映射
👷 项目经理
填报产值、进度、WIP，支持导入导出
📊 板块总监
查看板块数据，一级审批确认
🏛️ 项目群群主
跨板块查看，二级审批确认

## Slide 7
03
填报与审批流转闭环

## Slide 8
月度作业流
以 1/19/25/9 为关键节点的周期性管控
1日 - 3日
财务专属期 全量核对开票、回款、预收款数据
19日
填报提醒 自动发送消息督促各角色完成填写
25日
月度锁定 填报窗口关闭，除管理员外全员冻结
次月 9日
常规解禁 解锁当月修正与未来月份预测

## Slide 9
审批快照流
四级流转机制，确保数据全程可追溯
Draft
草稿版
板块/中心完成填报，系统锁定生成快照
Approve1
总监版
板块总监审核通过，生成二级快照
Approve2
群主版
项目群群主跨板块核对确认
J 版
归档版
系统管理员最终确认，正式归档封存

## Slide 10
04
智能高亮与数据管控

## Slide 11
智能管控
Diff 高亮与自动初始化，让变更一目了然
🔄 数据初始化规则
• 当月完成/开票/回款自动归零
• 历史月份数据只读保留
• 未来预测数据继承并允许修改
✨ 变更高亮机制
• 新增项目整行浅色高亮
• 未来预测修改触发单元格高亮
• 联动计算字段受牵连同步高亮

## Slide 12
感谢观看
期待与您共同推进业务数字化