WOOD CHINA · 培训讲师手册

项目跟踪平台使用培训

项目经理 × 板块管理员｜逐字讲稿、演示指引与现场兜底

| 120 分钟标准课时 | 2 类核心角色 | 1 条端到端案例 | 3 项实操验收 |
| --- | --- | --- | --- |

本手册的使用方法 绿色底纹为可直接照读的讲稿；编号步骤为屏幕操作；黄色提示为讲师现场注意事项。首次使用前，请将文中的【待替换】信息补齐，并完成一次全流程彩排。

版本日期：2026 年 7 月 17 日

适用平台：项目追踪表线上化系统（当前报告线流程）

讲师：【待替换】　培训日期：【待替换】　问题联系人：【待替换】

使用前先做 5 分钟个性化

将平台地址替换为正式培训地址：【待替换，例如 https://……】。

将本期报告月、填报截止日替换为真实日期：【待替换】。

准备项目经理演示账号、板块管理员演示账号各 1 个，并验证数据范围正确。

确定用于演示的板块、项目经理和项目号，避免现场临时寻找。

将问题反馈群、业务联系人和系统联系人填入本手册末尾的培训后通知模板。

讲师口径 参训人员的日常入口是“填报管理”中的当月报告线。系统管理员的“项目追踪表”是全公司管理入口，不作为本次项目经理、板块管理员培训的主线。

目录

| 部分 | 内容 |
| --- | --- |
| 01 | 培训准备与会场检查 |
| 02 | 开场、平台目标与全流程 |
| 03 | 角色边界与公共界面 |
| 04 | 项目经理完整操作 |
| 05 | 板块管理员完整操作 |
| 06 | 预警、校验和异常处理 |
| 07 | 现场实操、答疑与收尾 |
| 附录 | 速查卡、检查表、FAQ、通知模板 |

标准课时安排

| 时间 | 模块 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:08 | 开场与目标 | 统一预期、说明今天能学会什么 |
| 0:08–0:18 | 为什么上线与完整流程 | 建立业务全景 |
| 0:18–0:28 | 角色边界 | 避免“谁填、谁改、谁审”混淆 |
| 0:28–0:38 | 公共界面 | 能找到当月报告线并看懂状态 |
| 0:38–1:05 | 项目经理操作 | 完成填报、保存、校验、提交 |
| 1:05–1:30 | 板块管理员操作 | 汇总检查、修正、提交审批 |
| 1:30–1:42 | 预警与异常 | 理解提示与阻断 |
| 1:42–1:55 | 现场实操 | 角色任务验收 |
| 1:55–2:00 | 答疑与收尾 | 明确上线动作与支持渠道 |

01｜培训准备与会场检查

T-2 天：业务和账号准备

确认培训环境已发起当月报告线，至少有一个处于“开放填报”状态的板块。

确认项目经理账号只看到本人项目；板块管理员账号看到本板块全部项目。

挑选 2–3 个演示项目：正常项目 1 个、可触发 WIP 必填 1 个、可展示预警 1 个。

准备一份 Excel 导入样例，项目号与当前报告线一致，只修改允许编辑的字段。

提前记录演示项目原始值；培训完成后由系统管理员决定是否恢复演示环境。

T-30 分钟：现场技术检查

| 完成 | 检查项 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| □ | 投屏 | 浏览器缩放建议 90%–100%；确保最后一列、提示弹窗清晰可见 |
| □ | 网络 | 打开平台并进入当月报告线，刷新 2 次确认稳定 |
| □ | 账号 | 项目经理、板块管理员账号均已登录验证；密码不在投屏中展示 |
| □ | 数据 | 演示项目仍处于可编辑状态，且尚未被项目经理提交 |
| □ | 文件 | 导入样例、培训手册、备用截图已放在本地 |
| □ | 录屏 | 如需录制，先征得参训人员同意并隐藏敏感数据 |

演示账号与数据登记

| 角色 | 账号 | 板块 | 项目范围 | 初始状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 沈晓伟 | 金山中心 |  | 未提交 |
| 板块管理员 | 濮爱华 | 金山中心 | 同板块全部项目 | 可编辑 |
| 审批演示（可选） | 赵宏海 | 金山中心 | 只读审批范围 | 待审批 |

演示事故的备用方案

平台暂时打不开：先讲业务流程和速查卡，5 分钟后重试；不要让全场反复等待刷新。

演示项目已被提交：立即切换备用项目或备用板块，不要尝试修改数据库。

投屏字号太小：使用浏览器缩放和“仅显示项目信息与可编辑列”，不要逐列横向拖动解释 83 列。

导入失败：先用手工编辑完成主流程，导入功能放到答疑；培训目标优先保证“填报—提交—审核”闭环。

数据安全 现场演示不要使用包含敏感客户信息的真实数据截图对外传播。涉及金额或客户名称时，以公司内部培训范围和授权为准。

02｜开场、平台目标与全流程（0:00–0:18）

模块 1：开场与学习目标（0:00–0:08）

讲师讲稿｜可直接照读

“大家好，今天我们用两个小时把项目追踪平台最常用的一条业务链路完整走一遍。今天不是功能介绍会，而是操作培训：结束时，项目经理要能独立完成当月填报并提交，板块管理员要能检查本板块数据、修正问题并提交审批。”

“今天请大家重点记住三个动作：第一，进入当月报告线；第二，先保存再提交；第三，看到校验提示时按项目号回到对应数据修正。其余功能可以在实际使用中逐步熟悉。”

“培训中我会先用项目经理账号完整演示，再切换板块管理员账号。最后会留出现场实操时间，请大家跟着完成一次。”

讲师动作：投屏显示平台登录后的“填报管理”页面；不要一开始进入系统管理员的项目追踪表。

互动问题：请项目经理举手：以前每月 Excel 汇总中最耗时的是填数、找版本，还是核对退回？随机请 1–2 人回答。

控场提示 开场互动控制在 2 分钟内。回答只用于建立共鸣，不在此处展开解决细节。

模块 2：平台为什么上线（0:08–0:12）

讲师讲稿｜可直接照读

“过去依靠 Excel 邮件流转时，常见问题是版本多、汇总慢、谁改了什么不清楚。平台上线后，填报、汇总、审批和归档都在同一条报告线上完成。每个人只处理自己权限范围内的数据，系统同时保留状态、变更和审批记录。”

“平台不会替代业务判断。项目进展、完成额预测、WIP 原因等仍然需要项目经理和板块管理员对真实性负责；系统负责统一口径、自动计算、校验和留痕。”

统一入口：不再通过多个 Excel 附件来回合并。

统一口径：平台引用字段、自动计算字段和手工填报字段分开管理。

统一流程：项目经理提交 → 板块管理员汇总 → 总监/群主审批 → 公司归档。

统一留痕：修改、提交、退回和审批均有记录。

模块 3：一张图讲清全流程（0:12–0:18）

| 步骤 | 责任人 | 动作 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理员 | 发起当月填报 | 每个板块生成一条报告线 |
| 2 | 项目经理 | 填写本人项目并提交 | 本人本月提交状态锁定 |
| 3 | 板块管理员 | 查看 PM 提交情况、检查并修正 | 形成板块汇总 |
| 4 | 板块管理员 | 提交审批 | 生成本板块 D 版草稿快照并锁定 |
| 5 | 板块总监 / 群主 | 只读审批：通过或退回 | 逐节点推进；退回板块管理员 |
| 6 | 系统管理员 | 公司归档 | 生成全公司 J 版正式快照 |

讲师讲稿｜可直接照读

“请大家注意：项目经理的提交是交给板块管理员，不等于公司正式归档；板块管理员的“提交审批”才会生成本板块 D 版并进入审批。最终 J 版由系统管理员完成公司归档。”

“各板块流程并行，某个板块的进度不会阻止其他板块先完成。”

容易讲错的点 项目经理提交只更新其提交状态并同步到板块汇总，不单独生成项目经理快照。不要讲成“PM 提交就生成 D 版”。

03｜角色边界与公共界面（0:18–0:38）

模块 4：谁负责什么（0:18–0:28）

| 角色 | 数据范围 | 核心动作 | 关键边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 本人名下项目 | 实施进展、WIP 分析、当月及未来完成额、未来开票/回款预测 | 每月提交一次；提交后只读 |
| 板块管理员 | 本板块全部项目 | 查看 PM 状态、核查、补录/修正、提交审批 | 对板块汇总质量负责 |
| 板块总监 / 群主 | 对应审批范围 | 只读查看、通过或退回 | 不直接改项目数据 |
| 系统管理员 | 全公司 | 发起周期、配置、公司归档及运维 | 不属于本次实操重点 |

讲师讲稿｜可直接照读

“遇到数据问题时，先判断字段来源。系统引用字段要回工程平台或由系统管理员处理；手工填报字段由项目经理或板块管理员在报告线中修改；审批角色只负责判断通过或退回，不直接改数。”

“板块管理员不是简单的收集人，而是本板块提交前的最后一道数据质量检查。”

模块 5：进入当月报告线（0:28–0:33）

登录后点击左侧“填报管理”。

在列表上方查看当前报告月和填报截止日提醒。

必要时按状态、板块、周期筛选，再点击“搜索”。

找到本期报告线，根据角色点击“填报”“提交审批”“审批”或“查看”。

进入详情后先核对顶部的板块、报告月、报告线状态，确认没有进入历史周期。

讲师讲稿｜可直接照读

“现在请大家先看列表，不要急着点进去。第一眼确认报告月，第二眼确认板块，第三眼确认状态。很多误操作不是不会填，而是进错了历史报告线。”

“历史报告线只提供查看和导出；当月报告线才会根据角色和状态显示保存、提交或审批按钮。”

演示动作 分别展示“开放填报”“已退回”“已完成”等状态标签；如果培训环境没有对应状态，用手册中的状态表讲解，不要现场改状态造数据。

模块 6：看懂表格与颜色（0:33–0:38）

全部：查看当前权限范围内所有项目。

新增：只看相对本轮基准新增的项目。

有更新内容：只看本轮发生过字段变化的项目。

预警：只看当前存在预警的项目。

仅显示项目信息与可编辑列：适合培训和日常快速填报，减少横向滚动。

讲师讲稿｜可直接照读

“颜色用于辅助识别，不代表所有有颜色的格子都必须处理。可编辑列提示你能填什么；新增和更新高亮帮助你聚焦本轮变化；预警提示需要关注风险。最终仍要结合业务事实判断。”

“有变更角标的单元格可以查看更新记录，显示类似“【PM】修改前值 → 修改后值”。板块管理员继续修改同一格时，原有项目经理记录不会被覆盖。”

04｜项目经理完整操作（0:38–1:05）

模块 7：项目经理操作目标

本段完成标准 项目经理能在当月报告线中找到本人项目，完成至少一项业务数据更新，保存成功，处理校验提示，并点击“提交填报”。

步骤 1：确认项目范围

进入“填报管理”，打开当月报告线。

查看项目数量和项目经理名称，确认只展示本人权限范围内项目。

使用“全部 / 新增 / 有更新内容 / 预警”切换视图。

如列较多，勾选“仅显示项目信息与可编辑列”。

讲师讲稿｜可直接照读

“项目经理只处理自己权限内的项目。如果发现项目缺失、出现不属于自己的项目，或者项目经理名称不正确，不要为了赶时间在别的项目上代填，请记录项目号并反馈平台或 CRB 数据维护人员。”

步骤 2：两种填写方式

表格直接编辑：适合批量填写同一类字段，例如多项目的当月完成额或未来预测。

项目详情抽屉：点击项目号（F 列）打开；适合按单个项目集中查看基本信息、经营数据、月度预测和预警。

讲师讲稿｜可直接照读

“两种方式修改的是同一条报告线数据。抽屉适合看完整项目，表格适合批量填数。抽屉右下角点击“保存”后，外部表格会立即显示更新值。”

讲师演示 先在表格中改一个字段，再点项目号打开抽屉改第二个字段并保存；回到表格指出两个值都已更新。

步骤 3：项目经理需要维护的字段

| 区域 | 主要字段 | 填写原则 |
| --- | --- | --- |
| 项目进展 | M 项目实施进展 | 按当前实际物理进展选择/填写 |
| WIP 分析 | AM、AN、AO、AR、AS、AT、AU | 原因、高风险标记、因素分析、行动计划、预测开票时间等 |
| 完成额 | AV–BG（月度完成额） | 报告月当月及未来月份可编辑；过去月份只读 |
| 开票 / 回款 | BH–CE（月度开票、回款） | 仅报告月之后月份可编辑；报告月当月实际值由平台同步、只读 |

讲师讲稿｜可直接照读

“系统引用列和自动计算列不能编辑，这是正常权限，不是系统故障。比如项目号、客户、合同额等来自平台；累计、存量等指标由系统自动计算。”

“完成额从报告月当月开始可填，过去月份锁定；开票和回款的报告月当月实际值由平台同步，所以只能填写报告月之后的预测。”

步骤 4：WIP 填报要点

当 AL“WIP（催开票）”不为 0 时，AM“WIP 形成原因”和 AO“高风险 WIP”必须填写。

AN“原因说明”、AS“因素分析”、AT“拟采取行动”、AU“预测开票时间”用于让后续审核人员理解和跟进。

当 AL 归零时，系统会自动清空 AM、AN、AO，避免保留过期原因。

讲师讲稿｜可直接照读

“WIP 不是只填一个金额。只要催开票 WIP 不为零，就要把形成原因和是否高风险补齐。提交时系统会自动检查，少一项都会阻止提交。”

项目经理操作（续）

步骤 5：完成额和预测的业务约束

累计完成额不能超过总合同额；造成存量合同额 S 小于 0 的输入会被拒绝或在提交时阻断。

已完成额加未来月份预测完成额不能超过总合同额。

合同额需要调整时，应先完成 CRB 合同变更，不能通过填高完成额绕过合同口径。

R“存量开票额”为负属于预警，提示累计开票超过合同额，但当前规则不阻断提交。

讲师讲稿｜可直接照读

“这里要区分“提醒”和“不能提交”。R 为负是预警，可以提交，但要核查原因；S 为负说明累计完成额超过总合同额，会阻止提交。未来完成额预测加已完成额超过合同额，也会阻止提交。”

步骤 6：保存、导出与上传导入

| 动作 | 作用 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 保存 | 把当前编辑写入当前报告线 | 保存不等于提交；可以多次保存 |
| 导出 Excel | 按当前报告线和可见/分发列导出 | 适合留存和线下复核，不应形成多版本回传链 |
| 上传导入 | 按项目号合并当前报告线数据 | 只更新本人可见项目、可编辑字段和已分发字段 |

导入前先导出当前报告线作为参考，确认表头和项目号。

在 Excel 中保留项目号，不修改系统引用列或自动计算列。

点击“上传导入”，选择 .xlsx 或 .xls 文件。

阅读导入确认提示，确认匹配项目数和更新范围后再执行。

导入成功后回到“有更新内容”检查，再点击“保存”。

导入口径 上传导入只作用于当前报告线，不直接修改系统管理员的全局“项目追踪表”。未分发、隐藏或无权限字段会跳过。项目号匹配不到时，不会凭名称自动新增项目。

步骤 7：提交前自查

确认报告月和项目范围正确。

点击“有更新内容”检查本轮修改。

点击“预警”检查异常项目并判断是否需要修正。

确认 WIP 必填项齐全。

确认累计完成额和未来预测未突破合同额。

点击“保存”，看到“已保存”提示后再提交。

步骤 8：提交填报

讲师讲稿｜可直接照读

“现在点击“提交填报”。系统会再次保存并执行完整校验。请认真阅读确认框：项目经理每个报告月只能提交一次；提交后本人进入只读状态，数据自动进入板块汇总。”

“如果系统列出项目号和错误原因，先取消提交，按项目号逐项修正，保存后再提交。不要反复点按钮，也不要把错误截图后继续在线下改 Excel。”

“提交成功后，按钮会显示“已提交”并禁用。如果后续发现问题，请联系板块管理员。通常由板块管理员在板块汇总中修正；若流程被退回并重新开放给项目经理，以页面恢复的操作按钮为准。”

点击右上角“提交填报”。

阅读“一月一次、提交后锁定”的确认提示。

点击“确认提交”。

看到“已提交，数据已同步至板块汇总”提示。

确认按钮变为“已提交”，页面为只读状态。

关键停顿 在确认提交前停 5 秒，强调“一月一次”。演示环境若还要给学员实操，不要提前把唯一演示 PM 账号提交掉；请使用独立讲师账号或备用报告线。

05｜板块管理员完整操作（1:05–1:30）

模块 8：板块管理员操作目标

本段完成标准 板块管理员能查看本板块 PM 提交情况，检查更新和预警，修正数据，提交审批，并知道退回后的处理路径。

步骤 1：进入本板块报告线

切换板块管理员账号，进入“填报管理”。

找到当月、本板块报告线，点击“填报”或“提交审批”。

核对顶部板块、报告月和状态。

确认表格展示本板块全部项目，而不是单个项目经理子集。

讲师讲稿｜可直接照读

“板块管理员看到的是整个板块。项目经理提交后，数据会自动进入这张汇总表，不需要下载 PM 文件再手工合并。”

步骤 2：查看项目经理提交情况

详情页底部“项目经理提交情况”展示全部 PM 的状态、项目数和提交时间。

已提交 PM 会进入“本月已提交 PM”区域；列表可收起或展开。

点击“查看更新内容”，查看该 PM 相对报告线基准的手工字段更新后值。

“查看更新内容”只展示更新后的值，不展示更新前值；单元格变更批注可查看前后变化。

讲师讲稿｜可直接照读

“这块不是考勤列表，而是板块管理员的工作台。先看谁还没提交，再看已提交的人改了哪些关键字段。没有必要从 83 列第一列开始逐格检查。”

步骤 3：按风险优先审核

| 顺序 | 检查面 | 建议动作 |
| --- | --- | --- |
| 第一层 | 提交完整性 | PM 是否提交；项目数是否合理；是否缺项目 |
| 第二层 | 本轮更新 | 切换“新增”“有更新内容”，查看重点改动和批注 |
| 第三层 | 业务校验 | 合同额边界、完成额预测、WIP 必填项 |
| 第四层 | 合理性复核 | 大额波动、项目进展与金额是否匹配、行动计划是否可执行 |
| 第五层 | 提交准备 | 保存、再看预警、确认审批人员配置与当前状态 |

讲师讲稿｜可直接照读

“建议按“未提交—有更新—预警—大额波动”的顺序检查。这样先处理最可能影响截止时间和审批质量的问题。”

步骤 4：板块管理员修正数据

在开放填报或退回状态下，可修改本板块与项目经理相同的手工字段范围。

可在表格或项目详情抽屉中修正，保存后即时反映在报告线。

继续修改 PM 已改过的单元格时，变更记录会累积，保留 PM 和板块管理员两条记录。

系统引用字段仍不可直接修改；应推动工程平台/CRB 源数据修正或联系系统管理员。

讲师讲稿｜可直接照读

“板块管理员可以修正，但不要无说明地改变项目经理的业务判断。对大额调整、WIP 风险标记等，建议先和项目经理确认，再在系统中修改，让变更记录真实反映责任链。”

板块管理员操作（续）

步骤 5：提交审批

讲师讲稿｜可直接照读

“板块数据确认无误后，点击“提交审批”。系统会先保存，再执行与项目经理相同的三类提交校验。通过后生成本板块 D 版草稿快照，报告线进入审批，当前数据锁定。”

“提交审批不是给项目经理退回重填，而是正式进入板块总监和项目群群主的审批链。因此点击前，请确认本板块数据已经完成汇总核查。”

确认所有应提交 PM 的状态；对未提交情况完成业务确认。

切换“有更新内容”和“预警”做最后复核。

点击“保存”，确认成功。

点击“提交审批”，阅读锁定与生成 D 版提示。

点击“确认提交”，看到“已提交审批，D 版快照已生成”。

返回“填报管理”，确认状态进入板块领导或群主审批。

流程差异 若系统识别板块管理员同时具备板块总监权限，会自动跳过总监节点，直接进入群主审批。D 版仍会正常生成。

步骤 6：查看流转轨迹

回到“填报管理”列表，找到对应报告线。

点击“流转轨迹”。

查看板块管理员提交、审批通过、退回、自动跳过或逾期完结节点。

板块管理员提交节点可导出该次提交快照。

讲师讲稿｜可直接照读

“流转轨迹用于看正式审批动作，不展示项目经理提交节点，也不展示系统管理员发起节点。项目经理是否提交，要在报告线详情的项目经理提交情况中查看。”

步骤 7：被退回后怎么处理

讲师讲稿｜可直接照读

“如果总监或群主发现问题，会点击“退回”并填写原因。报告线退回板块管理员，板块重新进入可修改状态。板块管理员先看退回原因，再定位项目和字段，完成修改、保存并重新提交审批。重新提交会生成新的 D 版。”

“审批角色是只读的，不能直接在审批页面改数。不要让审批人通过后再口头要求线下改 Excel；正确动作是退回，让修改在报告线中完成并留痕。”

在列表中识别“已退回”状态。

打开“流转轨迹”，阅读退回人、角色、时间和原因。

进入报告线，定位相关项目和字段。

与项目经理确认业务事实，完成修改并保存。

重新执行预警和提交前检查。

再次点击“提交审批”。

PM 是否重新填 通常由板块管理员在汇总表中处理退回修改。若业务上需要项目经理重新填报，需由管理员按实际流程重新开放；项目经理以页面按钮是否恢复为准。

06｜预警、校验和异常处理（1:30–1:42）

模块 9：先分清三种系统反馈

| 类型 | 系统行为 | 典型情况 |
| --- | --- | --- |
| 预警 | 允许继续保存或提交，但要求核查 | R 存量开票额为负；项目经营风险提示 |
| 实时拦截 | 当前输入不被接受 | 填写完成额后将导致累计完成超过合同额 |
| 提交阻断 | 可以保存，但不能提交 | S<0、预测超合同额、WIP 必填缺失 |

讲师讲稿｜可直接照读

“预警不一定等于错误，它提醒你核查；实时拦截说明这次输入违反硬约束；提交阻断说明表格中至少还有一个项目没有满足提交条件。遇到提示先看项目号，再看字段和原因。”

三类提交阻断及处理

| 提示 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| S 存量合同额 < 0 | 累计完成额超过总合同额 | 调减完成额，或先完成 CRB 合同变更 |
| 完成额预测超额 | 已完成额 + 未来预测 > 总合同额 | 调减未来月份预测，或完成合同额变更 |
| WIP 必填缺失 | AL 非零但 AM 或 AO 为空 | 补充 WIP 形成原因和高风险 WIP 标记 |

常见异常与现场回答

| 现象 | 处理口径 |
| --- | --- |
| 找不到项目 | 先检查报告月和角色范围；记录项目号，核对 CRB 项目经理/板块归属 |
| 字段不能编辑 | 确认是否系统引用/自动计算/历史月份/当月开票回款实际值，或报告线已锁定 |
| 保存了但仍显示未提交 | 保存与提交是两个动作；需点击“提交填报”或“提交审批” |
| 提交按钮灰色 | 检查是否已提交、处于审批中、历史周期、当前角色无该动作或报告线状态不允许 |
| 导入没有更新 | 核对项目号、角色范围、字段是否可编辑及本轮是否分发该列 |
| 平台数据不对 | 不要在手工字段绕过；反馈 CRB/工程平台源数据或系统管理员 |
| 最后一个格子没保存 | 先退出单元格编辑态并点击保存；提交也会做全表同步，但仍建议先保存 |

讲师标准回答句式

“我们先确认你进入的是哪一个报告月、哪一个板块。”

“这个字段属于系统引用、自动计算还是手工填报？来源不同，处理路径不同。”

“请把完整提示和项目号发给支持人员，不要只截一个红色单元格。”

“先保存当前工作，再刷新或重新进入；不要连续重复点击提交。”

07｜现场实操、答疑与收尾（1:42–2:00）

模块 10：现场实操（1:42–1:55）

讲师讲稿｜可直接照读

“接下来请大家自己完成一次。我会给出任务，不再逐步投屏。项目经理先完成任务 A，板块管理员完成任务 B。遇到问题先看页面状态和提示，再举手。”

任务 A｜项目经理（8 分钟）

进入当月报告线并确认本人项目范围。

任选一个项目，更新项目实施进展或一个未来月份预测。

打开项目详情抽屉，查看项目预警。

点击保存，并在“有更新内容”中找到该项目。

如使用培训专用账号，按讲师指令决定是否提交；正式账号未经确认不要提交。

任务 B｜板块管理员（8 分钟）

进入本板块当月报告线。

查看项目经理提交情况和一位 PM 的“查看更新内容”。

切换“预警”，打开一个项目核查。

完成一项修正并保存，或在只读演示环境中口述应修改的位置。

打开流转轨迹，说明当前流程处于哪个节点。

验收问题（随机抽问）

保存和提交有什么区别？

项目经理提交后还能自己继续改吗？

哪个动作会生成 D 版？

AL 不为 0 时，哪两个字段必须填写？

当月开票和回款为什么不能由项目经理修改？

审批人发现错误时应该直接改，还是退回？

通过标准 参训人员能正确回答 5/6，并独立完成对应角色的核心操作，即视为掌握。错误答案当场纠正，不做排名。

模块 11：答疑与收尾（1:55–2:00）

讲师讲稿｜可直接照读

“今天请大家带走四句话：日常从“填报管理”进入当月报告线；保存不等于提交；项目经理提交后本人锁定；板块管理员提交审批后才生成 D 版进入审批。”

“正式填报前，请大家先核对自己的项目范围。如果遇到数据问题，请提供报告月、板块、项目号、页面状态和完整错误提示，发到【待替换：反馈渠道】。”

“本期填报截止时间是【待替换】，请项目经理在【待替换】前完成提交，板块管理员在【待替换】前完成板块核查与提交审批。感谢大家。”

现场宣布：正式上线日期【待替换】；支持联系人【待替换】；问题群【待替换】。

附录 A｜项目经理一页速查卡

日常路径

登录 → 填报管理 → 找到当月报告线 → 填报 → 检查 → 保存 → 提交填报

我可以编辑什么

M：项目实施进展。

AM、AN、AO、AR、AS、AT、AU：WIP 原因、风险、分析、行动和预测开票时间。

AV–BG：报告月当月及未来月份完成额。

BH–CE：仅报告月之后的开票和回款预测；报告月当月实际值只读。

提交前 6 项

□ 报告月正确；□ 项目范围正确；□ 有更新内容已复核；

□ 预警已核查；□ WIP 必填齐全；□ 已保存。

三条硬规则

S 不能小于 0。

已完成额 + 未来完成额预测不能超过总合同额。

AL 不为 0 时，AM 和 AO 必填。

提交后 按钮显示“已提交”，本人进入只读。发现问题立即联系板块管理员，不要另发一份 Excel 作为“最终版”。

附录 B｜板块管理员一页速查卡

审核顺序

PM 提交情况 → 新增 → 有更新内容 → 预警 → 大额波动 → 保存 → 提交审批

我需要确认什么

PM 是否按时提交、项目数量是否合理。

新增项目和本轮更新是否符合业务事实。

合同额、累计完成额和未来预测是否越界。

WIP 原因、高风险标记、行动计划是否完整。

系统引用数据异常是否已走源系统修正路径。

提交审批后

生成本板块 D 版草稿快照。

报告线进入审批并锁定。

总监/群主只读审批；有问题应退回。

退回后读取原因、修改、保存、重新提交审批。

流转轨迹 查看正式提交/审批/退回节点；PM 提交情况在报告线详情底部查看，不在流转轨迹中。

附录 C｜培训现场 FAQ

Q1：为什么我只能看到几个项目？ 项目经理只看到本人权限内项目。先核对报告月、项目经理名称和 CRB 归属；仍不一致时提供项目号反馈。

Q2：为什么合同额不能改？ 合同额属于平台引用字段。需要在 CRB 等源系统完成变更，再由平台同步；不能在手工列绕过。

Q3：保存后板块管理员能看到吗？ 同一报告线中的保存数据写入服务端。项目经理正式点击提交后，提交状态锁定并进入板块管理员的已提交管理范围。

Q4：我可以提交多次吗？ 项目经理每个报告月原则上只提交一次，提交后只读。板块管理员被审批退回后可修改并重新提交审批。

Q5：为什么本月开票/回款不能填？ 报告月当月开票、回款为平台同步的实际值，只读；项目经理填写报告月之后的预测。

Q6：R 为负是否不能提交？ R 存量开票额为负属于预警，当前不阻断；S 存量合同额为负会阻断。

Q7：上传导入会覆盖别人吗？ 项目经理只合并本人可见项目；板块管理员只处理本板块。且仅覆盖可编辑、已分发字段。导入后必须检查有更新内容。

Q8：审批人能直接改吗？ 不能。审批页只读；发现问题应退回板块管理员修改后重新提交。

Q9：历史报告线还能改吗？ 不能。非当前报告月仅提供查看和导出。

Q10：刷新后数据不见了怎么办？ 先确认进入的报告月和账号；记录项目号与字段。不要立即重复导入，先联系支持人员核对保存状态。

附录 D｜讲师控场与时间压缩方案

如果只有 90 分钟

| 分钟 | 内容 | 压缩方式 |
| --- | --- | --- |
| 0–10 | 开场 + 全流程 | 取消开场互动，只保留流程图 |
| 10–20 | 角色 + 公共界面 | 只讲当月报告线入口和状态 |
| 20–45 | 项目经理 | 保留填写、保存、三类校验、提交 |
| 45–68 | 板块管理员 | 保留 PM 状态、审核、修正、提交审批、退回 |
| 68–78 | 预警异常 | 用表格快速过 |
| 78–88 | 实操 | 每角色只做 3 个动作 |
| 88–90 | 收尾 | 发布支持渠道 |

现场出现争议时

业务口径争议：记录为待确认项，不在培训现场临时改变系统规则。

权限争议：先记录角色、板块、项目号和截图，培训后由管理员核对平台权限。

数据正确性争议：明确是源系统字段还是手工字段，再决定修正责任人。

功能建议：单独登记，不占用核心操作实操时间。

讲师避免使用的表述

| 不要这样说 | 建议改为 |
| --- | --- |
| “系统会自动保证所有数据正确。” | “系统负责计算、校验和留痕，业务真实性仍由填报与审核角色负责。” |
| “点保存就完成填报了。” | “保存只是写入报告线，完成填报还要点击提交。” |
| “PM 提交就生成 D 版。” | “板块管理员提交审批时生成本板块 D 版。” |
| “红色就是不能提交。” | “先看提示类型；部分红色是预警，硬规则才会阻断。” |
| “数据不对就直接在表里改。” | “先判断字段来源；系统引用数据应回源系统修正。” |

附录 E｜培训签到与掌握度记录

培训日期：【待替换】　讲师：【待替换】　板块：【待替换】

| 序号 | 姓名 | 板块 | 角色 | 实操结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 2 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 3 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 4 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 5 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 6 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 7 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 8 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 9 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 10 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 11 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |
| 12 |  |  | □ PM □ 板块管理员 | □ 通过 □ 需辅导 |  |

培训结束后 24 小时内

整理未通过实操人员名单，安排 15 分钟补训。

汇总权限、数据和业务口径问题，分别转给对应责任人。

发布培训资料、截止时间和支持渠道。

确认所有板块管理员知道如何查看 PM 提交情况。

附录 F｜培训后群通知模板

讲师讲稿｜可直接照读

“各位同事，今天的项目追踪平台使用培训已完成。正式使用入口：【平台地址】。本期报告月：【报告月】；项目经理提交截止：【时间】；板块管理员提交审批截止：【时间】。”

“项目经理操作路径：填报管理 → 当月报告线 → 填报 → 保存 → 提交填报。板块管理员操作路径：填报管理 → 本板块报告线 → 查看 PM 提交情况 → 核查/修正 → 保存 → 提交审批。”

“遇到问题请在【反馈群/工单入口】提供：报告月、板块、项目号、当前角色、完整提示和截图。业务口径联系人：【姓名/联系方式】；系统问题联系人：【姓名/联系方式】。培训手册见：【资料链接】。”

问题反馈信息模板

报告月：

板块：

角色 / 姓名：

项目号：

所在页面和当前状态：

操作步骤：

完整错误提示：

截图或录屏：

附录 G｜术语速查

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 报告线 | 按报告月和板块生成的独立填报、汇总、审批工作单元 |
| 保存 | 把当前编辑写入报告线，不推进流程 |
| 提交填报 | 项目经理提交本人项目，本月本人状态锁定 |
| 提交审批 | 板块管理员提交板块汇总，生成 D 版并进入审批 |
| D 版 | 板块管理员提交审批时生成的本板块草稿快照 |
| J 版 | 系统管理员公司归档时生成的全公司正式快照 |
| 系统引用字段 | 来自 CRB、工程平台或财务系统，普通填报角色只读 |
| 自动计算字段 | 由系统公式计算，所有业务角色只读 |
| 变更批注 | 单元格本轮修改的角色和前后值记录 |
| 预警 | 需要核查的风险提示，不一定阻断提交 |

—— 手册结束 ——